**Příloha č. 1**

**Strategický plán rozvoje městyse Chodová Planá a jeho částí na období 2015 – 2020**

**Část : Rozvojové projektové záměry – Investiční a neinvestiční akce**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce - projektu | RN akce  V tis. Kč | Zdroje v tis. Kč | | |  | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | |
| Vlastní  zdroje | Dotace | Úvěr | Dotační  program | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Technická infrastruktura :** |  | | | | | | | | | | |
| **Rekonstrukce, plošné opravy, vybudování komunikací, chodníků a ploch:** |  | | | | | | | | | | |
| Boněnov | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 |  |  |  |  |
| Chodníky Chodská ul. | 2300 | 2000 | 300 | 0 | PSOV PK | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chodníky kolem úřadu | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochranný ostrůvek u ZŠ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesta za kolejemi k Nádražní ul. RD č.p. 491 včetně VO | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |
| Pivovarská ul. + chodníky | 400 | 100 | 300 | 0 | PSOV PK | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Michalovy Hory – k vodojemu | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Pístov | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Slunečná –komunikace | 1550 | 775 | 775 | 0 | PSOV MMR | 0 | 0 | 1550 |  |  |  |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce projektu | RN akce v tis. Kč | Zdroje v tis. Kč | | | Dotační program | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | |
| Vlastní zdroje | Dotace | Úvěr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Chodníky –ul. Pohraniční stráže od náměstí –RD p. Podlešáka | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 |
| Chodníky od náměstí ke stadionu ul. PS – směr ul. Nádražní | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| Komunikace –Sladová (Slunce) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  |
| Regenerace sídliště Lučina I.etapa | 8600 | 1600 | 0 | 7000 | MMR-REGEN. | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slunečná - inž. Sítě pro 14 RD | 8600 | 7600 | 1000 | 0 | MMR-INŽ.SÍT | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4000 | 0 |
| **Voda a kanalizace :** |  | | | | | | | | | | |
| vodovod Výškov –pod kostelem | 1060 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stadion , hřiště - kanalizace– ve spolupráci s Vodárnami | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Vyčištění rybníku „Kohouťák“ | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 |
| Revitalizace vodního toku od RD ul. Vyškovská č.p. 259(p. Trnková) , ul. Chodská č.p. ( p. Ščasnár) | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | OPŽP | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 |
| **Veřejné osvětlení :** |  | | | | | | | | | | |
| Hřbitov –VO | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hřbitov č.p.284 p. Kohout | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce -projektu | RN akce v tis. Kč | Zdroje v tis. Kč | | | Dotační program | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | |
| Vlastní | Dotace | Úvěr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Stezka Chodová Planá – Planá | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osvětlení parkoviště za kostelem | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| **Občanská vybavenost** |  | | | | | | | | | | |
| Komunitní dům seniorů KoDuS | 11550 | 0 | 6000 | 5550 | MMR-podporované byty | 0 | 0 | 0 | 5775 | 5775 | 0 |
| Revitalizace zámku – podle Projektu záchrany | 3000 | 2000 | 1000 | 0 | KÚ PK | 0 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 0 |
| Revitalizace zámeckého parku | 2000 | 1500 | 500 | 0 | MAS | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Hřbitovní zeď –Michalovy Hory | 1000 | 700 | 300 | 0 | KÚ PK  MMR | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střecha – MŠ | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Podnikání a rozvoj cestovního ruchu** |  | | | | | | | | | | |
| Vybudování cyklostezky do Mariánských Lázní | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Oprava památníku Pístov | 500 | 250 | 250 | 0 | KÚ PK | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce -projektu | RN akce v tis. Kč | Zdroje v tis. Kč | | | Dotační program | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | |
| Vlastní | Dotace | Úvěr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Volný čas , kultura a sport** |  | | | | | | | | | | |
| Výstavba víceúčelové haly na stadionu městyse | 12000 | 0 | 6000 | 6000 | MF ČR | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
| Zpracování projektové dokumentace | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 |
| CELKEM | 78944 | 42969 | 17425 | 18550 | X | 2560 | 26334 | 12100 | 20375 | 17075 | 500 |

Vypracoval : Ing. Rudolf Fichtl Schválil : Ctirad Hirš , starosta městyse Chodová Planá

Projednáno v zastupitelstvu městyse Chodová Planá dne : 16.12.2015