**Příloha č. 3**

**Strategický plán rozvoje městyse Chodová Planá a jeho částí na období 2015 – 2020**

**Část : Rozvojové projektové záměry- stavební a finanční připravenost k realizaci**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce - projektu | RN akce  V tis. Kč | Stavební připravenost | | | | | Finanční zajištění-žádost o dotaci | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | | |
| PD | | STAV  POV | | VŘ | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Technická infrastruktura :** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Rekonstrukce, plošné opravy, vybudování komunikací, chodníků a ploch:** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Boněnov | 734 | Ano | | ano | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 734 |  | |  |  |  |
| Chodníky Chodská ul. | 2300 | Ano | | Ano | | Ne | Ne /PSOV PK | 0 | 2300 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Chodníky kolem úřadu | 1700 | Ano | | Ano | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 1700 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ochranný ostrůvek u ZŠ | 1500 | Ano | | Ano | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Cesta za kolejemi k Nádražní ul. RD č.p. 491 včetně VO | 350 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 350 | |  |  |  |
| Pivovarská ul. + chodníky | 400 | Ne | | Ne | | Ne | Ne  /PSOV PK | 0 | 0 | 400 | | 0 | 0 | 0 |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce - projektu | RN akce v tis. Kč | Stavební připravenost | | | | | Finanční zajištění-žádost o dotaci | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | | |
| PD | STAV  POV | | VŘ | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 |
| Michalovy Hory – k vodojemu | 150 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 150 | | 0 | 0 | 0 |
| Pístov | 100 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 |
| Slunečná -komunikace | 1550 | Ne | | Ne | | Ne | Ne /PSOV MMR | 0 | 0 | 1550 | |  |  |  |
| Chodníky –ul. Pohraniční stráže od náměstí –RD p. Podlešáka | 1700 | Ano | | Ano | | Ne | Ne/ PSOV PK | 0 | 0 | 0 | | 1700 | 0 | 0 |
| Chodníky od náměstí ke stadionu ul. PS – směr ul. Nádražní | 1700 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1700 | 0 |
| Komunikace –Sladová(Slunce) | 1000 | Ano | | Ano | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 1000 |  | |  |  |  |
| Regenerace sídliště Lučina I.etapa | 8600 | Ano | | Ano | | ne | Ne /MMR-REGEN. | 0 | 8600 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Slunečná – inž. Sítě pro 14 RD | 8600 | Ne | | Ne | | Ne | Ne/  MMR-INŽ.SÍT | 0 | 0 | 0 | | 4600 | 4000 | 0 |
| **Voda a kanalizace :** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce - projektu | RN akce v tis. Kč | Stavební připravenost | | | | | Finanční zajištění-žádost o dotaci | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | | |
| PD | | STAV  POV | | VŘ | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| vodovod Výškov –pod kostelem | 1060 | Akce dokončena | | | | | | 1060 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Stadion , hřiště - kanalizace– ve spolupráci s Vodárnami | 150 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 150 | | 0 | 0 | 0 |
| Vyčištění rybníku „Kohouťák“ | 250 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 0 | | 150 | 100 | 0 |
| Revitalizace vodního toku od RD ul. Vyškovská č.p. 259(p. Trnková) , ul. Chodská č.p. ( p. Ščasnár) | 2000 | Ne | | Ne | | Ne | Ne/  OPŽP | 0 | 0 |  | | 2000 | 0 | 0 |
| **Veřejné osvětlení :** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Hřbitov – VO | 900 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 900 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Hřbitov č.p.284 p. Kohout | 900 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 900 | | 0 | 0 | 0 |
| Stezka Chodová Planá - Planá | 1500 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 1500 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Osvětlení parkoviště za kostelem | 350 | Ne | | Ne | | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 0 | | 350 | 0 | 0 |
| **Občanská vybavenost** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Komunitní dům seniorů KoDuS | 11550 | Ne | | Ne | | Ne | NE/  MMR | 0 | 0 | 0 | | 5775 | 5775 | 0 |
| Revitalizace zámku – podle Projektu záchrany | 3000 | Ne | | Ne | | Ne | Ne/  KÚ PK | 0 | 1000 | 1000 | | 500 | 500 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis projektového záměru  Název akce – projektu | RN akce v tis. Kč | Stavební připravenost | | | Finanční zajištění-žádost o dotaci | Harmonogram realizace v tis. Kč | | | | | |
| PD | STAV  POV | VŘ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Revitalizace zámeckého parku | 2000 | Ne | Ne | Ne | Ne/MAS | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Hřbitovní zeď –Michalovy Hory | 1000 | Ano | Ano | ne | Ne/KÚ PK  MMR | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střecha – MŠ | 2400 | Ano | Ano | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Podnikání a rozvoj cestovního ruchu** |  | | | | | | | | | | |
| Vybudování cyklostezky do Mariánských Lázní | 2000 | Ne | Ne | Ne | Vlastní zdroje | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Oprava památníku Pístov | 500 | Ne | Ne | Ne | Ne/KÚ PK | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Volný čas , kultura a sport** |  | | | | | | | | | | |
| Výstavba víceúčelové haly na stadionu městyse | 12000 | Ne | Ne | Ne | Ne/MF ČR | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |

Vypracoval : Ing. Rudolf Fichtl Schválil : Ctirad Hirš , starosta městyse Chodová Planá

Projednáno v zastupitelstvu městyse Chodová Planá dne : 16.12. 2015